## Slide 1: EVALUACIÓN SUMATIVA – UNIDAD 3
Integrantes:
Cristofer Quiroz

## Slide 2: Roles del equipo
En este caso al ser un trabajo individual yo tomo el rol de scrum master y de equipo de desarrollo.
Product Owner:
Profesor
Scrum Master:
Cristofer Quiroz
Equipo de desarrollo:
Cristofer Quiroz

## Slide 3: Reunión de planificación del spring
Se analizó el documento y de acuerdo a las historias de usuario que en este caso se obtuvieron desde la actividad, se obtuvo el siguiente product backlog:

## Slide 4: Reunión de planificación del spring
Tarea | Prioridad | Dificultad | Tiempo | Responsable | Sprint
Mejorar la versión de la prueba sumativa 2 | Alta | Media | 2 horas | Equipo de desarrollo | 1
Aplicativa Incluir seguridad del manejo de la actualización del navegador. | Alta | Media | 2 horas | Equipo de desarrollo | 1
Agrega estrategias de seguridad al sitio web | Alta | Media | 2 horas | Equipo de desarrollo | 1
Subir el proyecto a GitHub | Alta | Alta | 10min | Equipo de desarrollo | 1

## Slide 5: Respecto a la daily meeting
Dado que es un trabajo individual no se realizó esta reunión sino mas bien se analizo el documento entregado.

## Slide 6: Trabajo de desarrollo
Luego de analizar el problema se comenzó a desarrollar siguiendo el product backlog, en este caso no se realizaron validaciones ni se pudo agregar demasiado contenido visual al proyecto, lo cual se considera para un futuro spring.

## Slide 7: Revisión del spring
Como revisión final fue un desarrollo bastante exigente en donde se logró un producto mínimo viable funcional, por otro lado, se intento utilizar webSecurity guiándose por el ejercicio visto en clase pero este no estaba finalizado, se busco por diferentes lados como utilizar el webSecurity pero esto no dio resultados, finalmente no se pudo implementar y se optó por utilizar la validaciones de usuario por sesión, tanto para el usuario normal como para el usuario vip.

## Slide 8: Retrospectiva del spring
A pesar de que no se completo al 100% el proyecto, dado que falto utilizar WebSecurity, fue un resultado bastante satisfactorio, en donde, además de poner a prueba los conocimientos vistos en clase, se aprendieron bastantes cosas nuevas como por ejemplo: creación de diferentes roles de usuarios en sesión creando restricciones para cada uno de ellos.

## Slide 9: GitHub del proyecto
https://github.com/CristoferQ/ev-b-sumativa-3